Kính gửi PGĐ @NAN PGĐ A THẮNG , TP @A Sơnpb1 TPKT NAN , TTH!

**PVHKT kính gửi tiến độ cắt tồn wo tháng 9 (tự động lấy tháng) theo PGNV của Đ/c PGĐCN  đến ngày 28/9(tự động lấy ngày tháng)**

+Thực hiện ngày : 2**WO ** (Lấy số liệu ở cột T)

- Tổng tồn: 1008 Wo (Lấy số liệu ở ô Q3), trong đó :178Wo tồn quá hạn(Lấy số liệu ở ô R3), 2Wo tồn>30 ngày (Lấy số liệu ở ô S3)(MXN:2, TDG:1(“mã trung tâm huyện có tồn >30 ngày : Số lượng tồn tương ứng với từng mã huyện”))

- Tồn cao tại TT:**VPU,MXN,QLU,DDG, YTH** (Xét theo số liệu của cột Q3 lấy 5 mã huyện tồn cao nhất).

Kính đề nghị TTH tồn wo:

** Đóng Wo quá hạn trước 30/9. Đóng hết wo tháng 9 xong trước 05/10.** (cái này tạo giao diện để có thể nhập thông tin thông báo trước khi xuất ra file)

@mọi người

| TTH | ICMS_Bảo dưỡng nhà trạm |  |  | ICMS_Bảo dưỡng THC |  |  | ICMS_Tuần tra tuyến cáp |  |  |  | Báo hỏng hạ tầng mạng lưới |  |  | Điều hành UT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tồn | Quá hạn | Quá hạn 30N | Tồn | Quá hạn | Quá hạn 30N | Tồn | Quá hạn | Quá hạn 30N |  | Tồn | Quá hạn | Quá hạn 30N | Tồn | hoàn thành | Tỷ lệ HT | Tồn | Tồn QH ngày | Tồn QH >30 ngày | TH Ngày | KH Ngày | Đánh giá | Họp Ngày | Tỷ lệ HT Ngày |
|  | 226 | 7 |  | 469 | 42 |  | 54 |  |  |  | 276 | 129 | 1 | 1039 | 31 | 3% | 1008 | 178 | 1 | 31 | 509 |  |  | 6% |
| Trung tâm Vinh Phú (VCC_NAN_001_VPU) | 7 |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 56 | 22 |  | 120 | 2 | 2% | 118 | 22 |  | 2 | 59 | Không Đạt | Họp | 3% |
| Trung tâm Kim Liên (VCC_NAN_002_KLN) | 21 |  |  | 64 | 18 |  | 8 |  |  |  | 19 | 12 |  | 112 |  |  | 112 | 30 |  |  | 56 | Không Đạt | Họp |  |
| Trung tâm Nghi Lộc (VCC_NAN_003_NLC) | 5 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 13 | 9 |  | 48 | 5 | 10% | 43 | 9 |  | 5 | 22 | Không Đạt | Họp | 23% |
| Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | 10 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 16 | 11 |  | 63 |  |  | 63 | 11 |  |  | 32 | Không Đạt | Họp |  |
| Trung tâm Yên Thành (VCC_NAN_005_YTH) | 4 |  |  | 61 | 7 |  | 1 |  |  |  | 37 | 28 |  | 103 | 7 | 7% | 96 | 35 |  | 7 | 48 | Không Đạt | Họp | 15% |
| Trung tâm Quỳnh Lưu (VCC_NAN_006_QLU) | 38 | 2 |  | 57 | 3 |  | 20 |  |  |  | 39 | 11 |  | 154 |  |  | 154 | 16 |  |  | 77 | Không Đạt | Họp |  |
| Trung tâm Tây Hiếu (VCC_NAN_007_THU) | 4 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 25 | 4 | 16% | 21 | 2 |  | 4 | 11 | Không Đạt | Họp | 36% |
| Trung tâm Quỳ Hợp (VCC_NAN_008_QHP) | 9 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 12 | Không Đạt | Họp |  |
| Trung tâm Quế Phong (VCC_NAN_009_QPG) | 17 | 2 |  | 11 |  |  | 1 |  |  |  | 22 | 14 |  | 51 | 2 | 4% | 49 | 16 |  | 2 | 25 | Không Đạt | Họp | 8% |
| Trung tâm Tân Kỳ (VCC_NAN_010_TKY) | 21 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 79 |  |  | 79 | 1 |  |  | 40 | Không Đạt | Họp |  |
| Trung tâm Đại Đồng (VCC_NAN_011_DDG) | 42 | 2 |  | 57 | 14 |  | 11 |  |  |  | 42 | 13 |  | 156 | 3 | 2% | 153 | 29 |  | 3 | 77 | Không Đạt | Họp | 4% |
| Trung tâm Vĩnh Tường (VCC_NAN_012_VTG) | 23 |  |  | 15 |  |  | 7 |  |  |  | 9 | 3 |  | 54 | 3 | 6% | 51 | 3 |  | 3 | 26 | Không Đạt | Họp | 12% |
| Trung tâm Tương Dương (VCC_NAN_013_TDG) | 11 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 26 | 5 | 19% | 21 |  |  | 5 | 11 | Không Đạt | Họp | 45% |
| Trung tâm Mường Xén (VCC_NAN_014_MXN) | 14 | 1 |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 3 | 1 | 25 |  |  | 25 | 4 | 1 |  | 13 | Không Đạt | Họp |  |