FT tồn quá hạn wo đến ngày hôm nay 28/9(tự động lấy ngày),khẩn trương hoàn thành trước 05/10 FT không có tiến độ ngày sẽ triệu tập họp vào 6:30 ngày mai @FT Hiệutq1 NVDM TCG @Datnv41 NVDM TCG @E Long NVDM TCG @MAI XUÂN DẦN  @TRẦN NHƯ LỆ  @HOÀNG VĂN SỬU @NGUYỄN VĂN NAM (họ tên các FT thuộc trung tâm huyện )

| FT | Tên FT | TTH | Vị trí | ICMS_Bảo dưỡng nhà trạm |  |  | ICMS_Bảo dưỡng THC |  |  | ICMS_Tuần tra tuyến cáp |  |  | Báo hỏng hạ tầng mạng lưới |  |  | Tổng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tồn | Qúa Hạn | Quá hạn 30N | Tồn | Quá hạn | Quá hạn 30N | Tồn | Quá hạn | Quá hạn 30N | Quá hạn | Quá hạn | Quá hạn 30N | Tồn | Quá hạn | Quá hạn 30N | Thực hiện ngày |
| huongdx3 | Đinh Xuân Hương | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 2 |  |  |
| longht1 | Hoàng Thành Long | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 1 |  |  |
| huybq17 | Bùi Quang Huy | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| tudn5 | đặng ngọc tú | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| vccos_435430 | Nguyễn Văn Kỷ | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| hiepnh29 | Nguyễn Hữu Hiệp | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| anhhb | Hồ Bá Ánh | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV NHÀ TRẠM | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| khanhbt3 | Bùi Trọng Khánh | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV NHÀ TRẠM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| thitv | Trần Văn Thi | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV NHÀ TRẠM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |
| antv2 | Trần Văn An | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| haohs2 | Hoàng Song Hào | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| anhdt186 | Đặng Tuấn Anh | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| tandn8 | Đậu Ngọc Tân | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| vccos_813151 | Lê Văn Thưởng | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| thandv | Đặng Văn Thân | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| tuantv57 | Trần Văn Tuấn | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| vccos_868975 | Trần Đức Đạt | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| luuct | Cao Thanh Lưu | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| vccos_816300 | #N/A | Trung tâm Diễn Châu (VCC_NAN_004_DCU) | NV DM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  |  |